КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

CRM-система «Мой парк»

Роль: Администратор парка

| 255 000 ₽ Общая стоимость | 3 этапа 40% / 30% / 30% | 40 дней Срок разработки |
| --- | --- | --- |

| Исполнитель Агентство Fantastic | Заказчик ИЖАВТОХОЛДИНГ |
| --- | --- |

Дата: 24 февраля 2026 г.

Срок действия предложения: до 10 марта 2026 г. (14 календарных дней)

# 1. Контекст проекта

Агентство Fantastic разрабатывает CRM-систему «Мой парк» для автоматизации управления таксопарками. Завершена разработка ЛК водителя (MVP), включая модуль авторизации. Оплата получена в полном объёме. Настоящее предложение охватывает следующий этап — разработку роли Администратора парка.

| Компонент | Статус | Оплата |
| --- | --- | --- |
| ЛК водителя (MVP) | ✅ Завершено | 100% оплачено |
| Модуль авторизации | ✅ Реализован | В составе ЛК водителя |
| API-интеграции + тестирование ЛК | ⏳ В работе | 100% оплачено |
| ЛК Администратор парка | ▶ Текущее КП | 255 000 ₽ |

# 2. Сводка по этапам

| Этап | Доля | Сумма | Срок | Объём |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап 1. Ядро системы | 40% | 102 000 ₽ | 16 дней | 6 разделов ТЗ |
| Этап 2. Бизнес-логика и аналитика | 30% | 76 500 ₽ | 12 дней | 8 разделов ТЗ |
| Этап 3. Расширенный функционал + QA | 30% | 76 500 ₽ | 12 дней | 7 разделов + тестирование |
| ИТОГО | 100% | 255 000 ₽ | 40 дн. | 22 раздела ТЗ |

Условие оплаты: 100% предоплата за каждый этап до начала работ.

Модуль авторизации уже реализован в рамках ЛК водителя. В этапе 1 выполняется только адаптация под роль админа (профиль, 2FA, управление сессиями).

# 3. Детализация этапов

## Этап 1. Ядро системы

| Стоимость: 102 000 ₽ | Доля: 40% | Срок: 16 кал. дней |
| --- | --- | --- |

| № | Раздел ТЗ | Состав работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Введение и границы доступа | Матрица доступа, tenant-изоляция, разделение ролей |
| 2 | Авторизация и безопасность | Реализовано ранее. Адаптация под роль админа: профиль, 2FA, сессии |
| 3 | Стратегический дашборд | 9 виджетов: финансы, автопарк, персонал, KPI, риски, интеграции |
| 4 | Автопарк | CRUD, массовые операции, импорт/экспорт, аналитика, планирование |
| 5 | Персонал | CRUD сотрудников, отделы, должности, иерархия, аналитика |
| 6 | Финансы | Транзакции, бюджетирование, планирование, утверждение, кредиты |

Результат этапа:

- Профиль админа с 2FA и управлением сессиями

- Стратегический дашборд с 9 виджетами

- Полный CRUD: автопарк, персонал, финансы

- Бюджетирование и финансовое планирование

- Tenant-изоляция данных парка

## Этап 2. Бизнес-логика и аналитика

| Стоимость: 76 500 ₽ | Доля: 30% | Срок: 12 кал. дней |
| --- | --- | --- |

| № | Раздел ТЗ | Состав работ |
| --- | --- | --- |
| 7 | Договора и контрагенты | CRUD контрагентов/договоров, утверждение, отслеживание сроков |
| 8 | Аналитика и отчёты | KPI-дашборд, 7 стандартных отчётов, конструктор, экспорт, автоотправка |
| 9 | Настройки парка | Реквизиты, бизнес-процессы, тарифы/комиссии, управление ролями |
| 10 | Коммуникация и уведомления | Массовые рассылки, центр уведомлений, шаблоны, каналы связи |
| 11 | Мониторинг интеграций | Статус Яндекс Go/Uber/ГИБДД, ошибки, алерты, плановые отключения |
| 12 | Подписка и биллинг | Просмотр тарифа, лимитов, счетов, уведомления о подписке |
| 13 | Юридические документы | Оферта, политика, согласия на обработку данных (просмотр) |
| 14 | Аудит и контроль | Журнал действий, diff-версии, отчёты безопасности, детекция аномалий |

Результат этапа:

- Модуль договоров и контрагентов

- KPI-дашборд и конструктор отчётов с экспортом

- Настройки парка: тарифы, комиссии, бизнес-процессы

- Система уведомлений и массовых рассылок

- Мониторинг интеграций и полный журнал аудита

## Этап 3. Расширенный функционал и тестирование

| Стоимость: 76 500 ₽ | Доля: 30% | Срок: 12 кал. дней |
| --- | --- | --- |

| № | Раздел ТЗ | Состав работ |
| --- | --- | --- |
| 15 | Роли и согласование | Матрица прав, кастомные роли, согласование критичных действий (4 глаза) |
| 16 | Онбординг сотрудников | Чек-листы, guided tours, подсказки, руководство и FAQ |
| 17 | Локализация и региональность | Язык (ru/en), часовой пояс, формат дат/валюты |
| 18 | Экспорт данных и резервные копии | Экспорт по модулям, планирование, GDPR-запрос на удаление |
| 19 | Поддержка и документация | Каналы поддержки, база знаний, страница статуса |
| 20 | Технические требования | Производительность, изоляция, безопасность (ФЗ-152, JWT, TLS) |
| 21-22 | Тестирование и деплой | QA, интеграционное тестирование, деплой, приложения/глоссарий |

Результат этапа:

- Гибкая система ролей и согласований (4 глаза)

- Онбординг-модуль с guided tours

- Локализация (ru/en), экспорт данных, GDPR

- Полное QA-тестирование и деплой на прод

- Готовая к эксплуатации роль «Админ парка»

# 4. Порядок оплаты

| № | Этап | Сумма | Условие | Срок оплаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ядро системы | 102 000 ₽ | Предоплата | До начала работ |
| 2 | Бизнес-логика и аналитика | 76 500 ₽ | Предоплата | После приёмки этапа 1 |
| 3 | Расширенный функционал + QA | 76 500 ₽ | Предоплата | После приёмки этапа 2 |
|  | ИТОГО | 255 000 ₽ |  |  |

Каждый этап начинается после поступления 100% предоплаты на расчётный счёт Исполнителя. Приёмка этапа осуществляется по акту выполненных работ в течение 5 рабочих дней после демонстрации результата.

# 5. Гарантии и условия

- Гарантийный период: 60 календарных дней с момента подписания акта приёмки каждого этапа.

- Исправление дефектов: бесплатно в рамках гарантийного периода при условии соответствия ТЗ.

- Основание разработки: ТЗ «Администратор парка» v2.0 (февраль 2026).

- Изменения в ТЗ: согласуются дополнительно и могут повлиять на сроки и стоимость.

- Срок действия КП: 14 календарных дней с даты составления (до 10.03.2026).

# 6. Подписи сторон

| ИсполнительАгентство Fantastic________________________Подпись / Дата | ЗаказчикИЖАВТОХОЛДИНГ________________________Подпись / Дата |
| --- | --- |